Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwach Powielin oraz Gnaty Lewiski

UMOWA nr IS.271.2.22.2024

Zawarta w dniu            .05.2024 r. w Winnicy, pomiędzy:

Gminą Winnica z siedzibą w Winnicy 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25, NIP 5681545340, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Winnica – Roberta Wróblewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Winnica Pana Waldemara Błońskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwanym dalej „Wykonawcą”

umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) stosownie do treści art. 2 ust 1 pkt. 1 w/w ustawy.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwach Powielin oraz Gnaty Lewiski stosowanie do zakresu określonego w ust. 3, zgodnie z opisem i specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Zamówienie realizowane jest  w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 tj. Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Powielin oraz Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Gnaty Lewiski.

- Miejscami wykonania zmówienia są sołectwa: Powielin oraz Gnaty Lewiski.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Dostawy i montażu lamp hybrydowych w ilości 4 szt., tj. 2 szt. w sołectwie Powielin, 2 szt. w sołectwie Gnaty Lewiski.

§2

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.

- Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy (bez odrębnego wynagrodzenia):

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Ponoszenie kosztów zużycia wody, oraz energii elektrycznej;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Dostarczenie w dniu odbioru przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby/osobę posiadające/ą stosowne kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska, przekroczeniem norm hałasu czy niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych powstałych w związku z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie budowy oraz terenie przyległym jeżeli Wykonawca będzie na nim prowadził prace, zarówno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach.

§4

Terminy realizacji umowy

- Realizacja zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 28.06.2024 r.

§5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawca za zrealizowanie zamówienia określonego w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto   zł (słownie:                       ), z czego kwota netto wynosi               zł plus podatek VAT     zł, zgodnie z kalkulacją uproszczoną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy strony określiły jako ryczałtowe i zawiera ono wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z zapytania ofertowego, oferty Wykonawcy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w zapytaniu ofertowym, zgodnie z wiedzą techniczną i budowlaną.

- Wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie wykonane i odebrane roboty przedmiotu zamówienia na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego oraz przedstawiciela ze strony Wykonawcy.

- Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

- Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, NIP 5681545340

Odbiorca – adresat – płatnik: Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120  Winnica

§6

Odbiór robót

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

1) certyfikaty (na użyte materiały do realizacji przedmiotu umowy) potwierdzające zgodność z polską normą lub aprobatą techniczną, ewentualnie atesty i zaświadczenia o dopuszczeniu materiałów do zastosowania,

2) karty katalogowe produktu

3) instrukcję eksploatacji lamp hybrydowych

4) gwarancję

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych, montażowych oraz dostaw.

- Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Wykonawca zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego dołączyć karty katalogowe produktu.

§7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace i dostarczone materiały będące przedmiotem niniejszej umowy.

- Okres gwarancji - 60 miesięcy.

- W dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
do dostarczenia dokumentu gwarancyjnego.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Zamawiający niezależnie od gwarancji może korzystać

z rękojmi. Strony umowy zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 60 miesięcy 
od daty odbioru końcowego.

§8

Kary umowne

- W przypadku niewykonania umowy w terminie określonym w §4 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy wskutek okoliczności za które odpowiada.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy bez uzasadnionych powodów.

§9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							 ZAMAWIAJĄCY