UMOWA  NR .2025

zawarta w dniu …..2025 r. w Przytyku pomiędzy:

Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, NIP: 948-238-04-24,  REGON: 670223936

reprezentowaną przez:

1. Panią Katarzynę Wencel – Zastępcę Burmistrza

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Pani Anny Rogulskiej – Skarbnika Gminy

a ………..przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

…………………. z siedzibą w ……………, NIP: ………….., REGON: ……………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego znak: FZ.271.1.13.2025 z dnia 10.09.2025 r., którego próg cenowy nie przekracza kwoty 130 000 zł (wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

§ 1
Przedmiot Umowy

- Przedmiot zamówienia pn. …………………………………………………………….. – część ….

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń i uzgodnień, umożliwiających realizację inwestycji oraz dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

- Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opisie zapytania ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – część …

§ 2
Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonego zadania oraz zapewnia odpowiednią organizację pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przy wykonaniu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji umowy tj. w zakresie prac elektrycznych, będą zatrudnione osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pracy.

- Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową a konieczne do uwzględnienia:

  - organizacja i zabezpieczenie placu realizacji dostaw i montażu,

  - odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji,

  - atesty, aprobaty, PN  i  inne dokumenty na dostarczone i zamontowane materiały,

  - oraz wszelkie inne prace nie objęte w zapytaniu, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną uwzględniające specyfikę zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i innych dla przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca sporządza dokumentację niezbędną do podpisania umowy w zakresie przyłączenia instalacji do sieci PGE Obrót SA.

- Wykonawca, zgodnie ze złożoną w postępowaniu zapytania ofertowego ofertą zobowiązuje się wykonać  z należyta starannością przedmiot Umowy, zobowiązany jest wykonać wszelkie dostawy i montaż objęte przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i  normy oraz w terminach określonych w Umowie. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy (załącznik nr 2 do Umowy).

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi.

  - Wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego;

  - Konieczność dostosowania budowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej

instalacji odgromowej;

  - Wykonanie konstrukcji wsporczych w zakresie montażu paneli na dachu;

  - Wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej;

  - Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej wewnętrznej instalacji

elektrycznej Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez

Zamawiającego;

  - Sporządzenie protokołu odbioru instalacji z oświadczeniem, z którego będzie

wynikać, iż wykonana instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytkowania nie

stanowiąc zagrożenia dla ludzi;

  - Przygotowanie dokumentacji gwarancyjnej na sprzęt i usługę montażu;

  - Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

systemu dystrybucyjnego;

  - Przygotowanie i złożenie wniosków na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do zakładu energetycznego;

  - Pełnienie nadzoru autorskiego na całym zadaniu;

  - W przypadku gdy to wymagane, uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego

wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji

(wyłącznik przeciwpożarowy prądu);

  - Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu

montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca

montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane

przez wykonawcę na swój koszt.

  - Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia użytkowników Instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i eksploatacji użytkownikom;

  - Wykonania przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującym prawie, okazania, na każde żądanie Zamawiającego  certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na budowie wyrobu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy organizuje na swój koszt i ryzyko Wykonawca.

  - Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

  - Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń przedmiotu  Umowy.

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót (o ile będzie zachodziła taka konieczność).

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac; obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji.

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej wymaganej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

  - Niezwłocznego usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym z  przedstawicielem Zamawiającego. Do chwili usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie może zgłosić gotowości do odbioru.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

  - Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 3
Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2025 r.

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …….. zł brutto (słownie: ………………. złotych 00/100), tj. ………… zł netto, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

- Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

§ 5
Warunki płatności

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 płatne będzie po odebraniu przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.

- Faktura wystawiona nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

- Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności przekraczającej okres 30 dni Wykonawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Odstąpienie to jest skuteczne po wyznaczeniu dodatkowego terminu przez Zamawiającego na dokonanie płatności

- Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

- Faktury należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, NIP 948 238 04 24

Odbiorca: Urząd Miejski w Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk,

§ 6
Odbiór końcowy prac

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający nie przewiduje częściowej wypłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca w formie  pisemnej zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru wykonanego w całości przedmiotu Umowy. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, ustali termin odbioru końcowego robót, a Wykonawca podczas odbioru przekaże kompletną dokumentację powykonawczą.

- Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych dostaw i montażu z warunkami Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie przedstawiciel Zamawiającego ustali, iż wykonane roboty nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót.

- Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad  i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kar umownych z § 8, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone zostanie pisemnie przez komisję Zamawiającego.

- Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:

  - pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, lub

  - bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

-  nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone.

§ 7
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i  udostępnienie Wykonawcy obiektów na których odbywać się będzie montaż, które nastąpi w terminie  zawarcia Umowy,

- Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie,

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

- Współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w realizacji prac objętych umową - przez co należy rozumieć przekroczenie terminu realizacji umowy określonego w § 3 umowy - w wysokości 200zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4,

- Wykonawca również wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dnia od wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy na wniosek Wykonawcy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej" (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, śnieżyce) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych. Wstrzymanie wykonywania usługi ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja wykonywania usługi nie uzasadniają okoliczności odstąpienia od naliczania kar;

- złych warunków atmosferycznych podczas których wykonanie usługi mogłoby grozić powstaniem szkody;

- potrzeby opóźnienia lub wstrzymania wykonywania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- dużej liczbie zleceń lub awarii znacząco odbiegających liczbą od średniej miesięcznej;

Jeżeli wysokość szkody powstałej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Gwarancja

- Wykonawca udziela….. lat gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia od protokolarnego odebrania przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek na własny koszt w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy,                            a w szczególności odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady projektu zmniejszające jego wartość, użyteczność lub uniemożliwiające prawidłowe zrealizowanie dostawy i montażu  będących przedmiotem dokumentacji albo skutkujące ich nieprawidłowym wykonaniem.

- W okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest   i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym   za wszelkie szkody jak i utracone korzyści (m.in. wydatki i koszty związane  z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi lub egzekucyjnymi) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 10
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową i niepodjęcia wykonania tych prac po pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego,

- w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.

§ 11
Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy. Wszelkie ustalenia w tym zakresie muszą być dokonane w formie aneksu lub odrębnej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - jeżeli zmiany będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania prac/robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub których nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót/usługi/dostawy stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu oświetlenia.

  - termin wykonania / usunięcia awarii może ulec zmianie w przypadku ilości prac lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.

§ 12

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób ustalonych do kontaktu wskazanych w § 11.

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu w przedmiocie realizacji umowy jest:……………, adres e-mail: ………… tel. ……………….

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu w przedmiocie realizacji umowy jest Pani Maria Kaszewska, adres e-mail: fundusze@przytyk.pl, tel. (48) 618 00 95 w. 35.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne wynikające w trakcie realizacji umowy związane z jej treścią będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                   Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 		     WYKONAWCA:

Załącznik nr 1.

FZ.271.1.13. 2025

Przytyk, dnia 08.09.2025 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania:

- ,, Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Wrzeszczów i Domaniów”

- ,, Modernizacja instalacji c.o. w budynkach gminy” – w zakresie dostawa i   montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii

- Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Przytyk

Adres zamawiającego: ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

- Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:

- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej PZP nie stosuje się do udzielenia niniejszego zamówienia z uwagi na nieprzekroczenie progów o których mowa w art. 2 ust. 1 PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

- Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe.

- Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: Złoty Polski (PLN).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń i uzgodnień, umożliwiających realizację inwestycji oraz dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla następujących części:

| L.p. | Nazwa zadania | Moc | Miejscowość | Nr działki | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP Wrzeszczów i Domaniów | 5 kWp na każdym budynku | Wrzeszczów, Domaniów 33a, gmina Przytyk | 282/2 Wrzeszczów; 164 Domaniów | Dach budynku pokryty blachą |
| 2. | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii | 10 kWp, pow. około 44 m2, magazyn o pojemności min. 15kW | Zachęta 57, Przytyk, gmina Przytyk | 52/5, Przytyk | Dach budynku pokryty blachą Istnieje licznik dwukierunkowy zlokalizowany w budynku OSP Przytyk, Zachęta 57a |

- Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych i magazynu:

• Współczynnik temperaturowy mocy nie mniejszy niż -0,35%/°C.

• Panele odporne na pracę w zakresie temperatury od -40 do +85 stopni Celsjusza.

• Spadek mocy nominalnej po 25 latach eksploatacji nie większy niż 14%.

• Sprawność modułów nie mniejsza niż 20%.

• Panele 400 Wp Half Cut.

• Konstrukcja wykonana z  aluminium, kompozytowa lub stalowa malowana proszkowo.

• Instalacja fotowoltaiczna ma być wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć oraz w ochronę przeciwprzepięciową przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. Zabezpieczenia te będą montowane w rozdzielnicach, które spełniają normy przeciwpożarowe. Instalacja odgromowa dla fotowoltaiki - na dachu budynku w sąsiedztwie paneli fotowoltaicznych zainstalować wolnostojące maszty odgromowe izolowane o wysokości h = 3m na potrójnych obciążnikach (trójnogach), które połączyć z instalacją odgromową drutem FeZn Ø 8 mm.

• Panele fotowoltaiczne, inwertery oraz pozostałe elementy składowe muszą być

nowe. nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2024 r.

• Okres gwarancji na panele – min. 12 lat, a na uzysk 25 lat, inwerter i pozostałe elementy - min. 10 lat.

• Magazyn energii z możliwością buforowania nadwyżek produkcyjnych oraz zwiększania auto konsumpcji energii, gwarancja min. 5 lat.

• Czas reakcji na wykonanie naprawy gwarancyjnej max. 48 h.

• Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi

spełniać wymagania norm UE oraz musi posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również:

• Wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego;

• Konieczność dostosowania budowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej

instalacji odgromowej;

• Wykonanie konstrukcji wsporczych w zakresie montażu paneli na dachu;

• Wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej;

• Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej wewnętrznej instalacji

elektrycznej Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez

Zamawiającego;

• Sporządzenie protokołu odbioru instalacji z oświadczeniem, z którego będzie

wynikać, iż wykonana instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytkowania nie

stanowiąc zagrożenia dla ludzi;

• Przygotowanie dokumentacji gwarancyjnej na sprzęt i usługę montażu;

• Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

systemu dystrybucyjnego;

• Przygotowanie i złożenie wniosków na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do zakładu energetycznego;

• Pełnienie nadzoru autorskiego na całym zadaniu;

• W przypadku gdy to wymagane, uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego

wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji

(wyłącznik przeciwpożarowy prądu);

• Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu

montażu zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostawy i miejsca

montażu. Wszystkie zniszczenia powstałe podczas montażu będą usuwane

przez wykonawcę na swój koszt.

• Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia użytkowników Instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i eksploatacji użytkownikom;

- Płatność jednorazowa po zrealizowaniu zamówienia-dotyczy każdej części zamówienia osobno.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji umowy będą zatrudnione osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pracy.

- Wykonawca powinien ponadto posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, jak również dysponować odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętowym.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

    - Wykazanie, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zadania) – posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek takich uprawnień – oświadczenie w formularzu oferty

    - Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, przy zachowaniu należytej staranności.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki poniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2025 r.

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w terminie do dnia 16 września 2025 r. do godz. 11.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej fundusze@przytyk.pl z dopiskiem „Oferta - „Montaż paneli fotowoltaicznych”.

Oferty złożone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Urzędu.

- Sposób przygotowania ofert:

Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1, wypełniona, podpisana i przekazana do Zamawiającego w sposób określony w pkt 6.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert, otwarcia, lub rozstrzygnięcia.

- Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest cena brutto (100%) realizacji zamówienia z podziałem na zadania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najniższą ceną za wykonanie zadania.

- Rozpatrzenie ofert:

Otworzenie ofert odbędzie się dnia 16 września  2025 r. o godz. 11:15.

Niezwłocznie zostanie przesłana informacja z otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni e-mailem.

- Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Maria Kaszewska,

tel. 48 618 00 95, wew. 35,

e-mail: fundusze@przytyk.pl w godzinach pracy Urzędu.

- Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Załączniki:

- Formularz ofertowy,